## Slide 1
ACCT
Server Migration x Web renew
Plan

## Slide 2
Agenda
01
升級原因
為什麼要做 Migration 與官網改版
02
現況盤點
Server 現況與各部門使用樣貌
03
規劃方向
Server 配置規劃（慈靜）
官網改版設計（湘穎）
04
測試時程及支援
三波測試規劃與時程節點

## Slide 3
為什麼現在要做 Migration？
硬體老化，效能下滑
現役 Server 已逾五年使用週期，硬體故障風險逐年升高，效能亦明顯衰退。
作業系統及資料庫版本即將停止支援
現有版本即將結束官方支援，面臨資安漏洞無法修補的潛在風險。
強化營運韌性
呼應今年 Workshop 的 Risk Management 精神，主動檢視硬體配置和備份策略。

## Slide 4
現況盤點：Server 基礎架構
維運現況
10 台Server，兩大核心服務。
資料庫運算
承載約 30 個資料庫
會計官網
知識入口與文件查詢

## Slide 5
各部門使用樣貌分類
時段
作業類型
負載狀況
主要使用部門或情境
月底至月初
月結作業
🔴 高峰
每週/季固定日
週批次（資料更新、對帳、報稅）
🟡 中等
月中 10–20 日
日常作業
🟢 平穩
不定期
盤點
🔴 高峰
規劃 Migration 測試與切換窗口時，將避開紅色高峰期、集中在綠色平穩時段，盡量降低對各部門日常作業的影響。

## Slide 6
為什麼要改版官網？
改版前（現況）
官網架構已經x年
TKMS 上線後，查找習慣已改變
資訊不一致，查找效率低
改版後（方向）
官網作為導航入口，快速導流與分類
TKMS 作為內容庫，集中維護內容
改善使用者體驗

## Slide 7
Three Waves of Testing
～ 6 月底
資料庫平行測試
～ 7 月底
官網連結測試 & 上線
～ 年底
API 功能轉換測試

## Slide 8
Need Your Support
1
平行測試
提供操作說明文件或窗口支援，同仁只需在新環境上執行日常作業進行測試即可。
2
測試期避開高峰期
降低對日常作業與同仁工作的影響。
3
備援機制
若測試異常，舊環境保留作為備援
IT負責大部分工作，也感謝主管協助同仁預留必要時間配合測試。

## Slide 9
Thank You