會計 Server Migration & 官網改版

簡報講稿（Overview 開頭 + 結尾）

Speaker Notes for Opening & Closing

整場節奏（共 20 分鐘）

- 開頭 Overview（P1-P6）— 4 分鐘 — 我

- Server 配置規劃 — 7 分鐘 — 慈靜

- 官網改版設計 — 5 分鐘 — 湘穎

- 結尾 時程 & 主管支援（P7）— 2 分鐘 — 我

- Q&A — 2 分鐘 — 全體

# 開頭部分 ｜ Opening (P1 - P6)

P1 — 封面

【講者提示】 投影片秀出後停留 3 秒，眼神掃過會議室，從容開場。

各位主管早安，今天要跟大家說明會計 IT 團隊接下來的一項計畫 — 會計 Server Migration 以及官網改版。

P2 — 議程

整場 20 分鐘，分成四個段落：

- 第一段，由我來說明現況與規劃緣由。

- 第二段，由慈靜來說明 Server 的配置規劃。

- 第三段，由湘穎來說明官網改版的設計方向。

- 最後再由我來收尾，跟各位主管說明接下來的時程，以及需要的支援。

我先從現況開始。

P3 — 為什麼要做 Migration

【講者提示】 這頁是破題。語氣自然，不要恐嚇。「五年週期」這個概念主管秒懂，重點是要讓主管覺得「合理、該做」。

為什麼我們現在要做 Migration？其實道理跟各位的個人電腦一樣 — 每五年一個週期，差不多就會面臨效能下降、硬體老舊、甚至作業系統不再支援這些問題。

我們手上有幾台 Server 已經到了這個階段。

- 效能下降：硬體老化、運算速度變慢，影響日常作業流暢度。

- 硬體老舊：過保後零件不易取得，故障風險逐年提升。

- 作業系統即將不再支援：資安更新會停止，相容性問題也開始浮現。

我們的策略是 — 趁狀況還穩定的時候規劃汰換，比等到出狀況再處理來得從容。這次的規劃，也呼應了今年 Workshop 的 Risk Management 主題，我們重新檢視了 Server 的硬體配置和備份策略，希望讓未來的架構更有韌性。細節等等慈靜會跟大家說明。

P4 — 我們現在的狀況

【講者提示】 三個大數字逐一指過去，語速放慢一點。讓主管感受到 IT 團隊管的資產規模。

先讓大家了解一下我們手上有什麼。

我們 IT 團隊維運的 Server 一共 N 台，主要提供兩大服務 — 一個是資料庫運算，一個是會計官網。

資料庫的部分，目前承載大約 30 個資料庫，提供各部門日常業務、報表、月結等核心運算。

官網的部分，是對內和對外的知識內容與導航入口。

這次 Migration，就是要把這些服務搬到新的環境。

P5 — 各部門使用節奏

【講者提示】 重點頁。指著表格說明節奏差異，最後特別強調「避開紅色高峰、集中在綠色平穩」這句話 — 這是後面結尾時程的鋪墊。

接下來這張表，是我們觀察到各部門在 Server 上的使用節奏。

從表上可以看到，各部門使用 Server 的時段其實不太一樣：

- 月初 1 到 5 日，是月結作業相關部門的高峰期。

- 每週固定日，是週批次型作業 — 資料更新、對帳等等。

- 月中 10 到 20 日，相對平穩，是各部門的日常作業時段。

- 月底 28 到 31 日，又會進入月結前置準備的高峰，如果遇到季結會更密集。

所以我們規劃 Migration 的測試與切換窗口，會避開紅色高峰期，集中在月中綠色的平穩時段，盡量降低對各部門日常作業的影響。

這也是我們等等要說明時程時的基本原則。

P6 — 官網為什麼改版

【講者提示】 講到「感謝小編」那段，眼神掃過會議室，特別是有小編參與的部門主管，給一個公開肯定。

再來說明官網改版的部分。會計官網的架構，我們已經用了 N 年了。

過去，我們把對外的知識內容都維護在網頁上。但隨著 TKMS 上線，同仁查找資料的習慣已經改變 — 大家現在會先從 AI 工具找答案。我們會計也已經把 XX 筆內容搬到 TKMS 上。

這邊我想特別感謝各部門小編過去幾個月的協助 — 目前 TKMS 上的內容已經達到 8 成以上的完整度，這是這次官網改版能夠順利推進的關鍵。

所以這次改版的方向是：保留官網作為導航框架，內容指向 TKMS，並改善使用者體驗，避免兩邊重複維護造成的資訊不一致。

交棒

【講者提示】 停頓一拍，做手勢往慈靜方向。

以上是這次計畫的整體緣由。接下來，關於 Server 未來的配置規劃，請慈靜跟大家說明；官網改版的設計方向，由湘穎接著介紹。

（交棒 — 慈靜、湘穎報告共約 12 分鐘）

# 結尾部分 ｜ Closing (P7)

P7 — 三波時程 + 主管支援

【講者提示】 結尾是整場的 Call to Action。語氣放穩、清楚。三波時程一定要清楚講出來；「請主管協助的事」是離場前最後印象。

## 過渡語

謝謝慈靜和湘穎的說明。最後跟各位主管說明，這次計畫接下來會有三波需要各部門同仁配合的時間點。

## 第一波 — 資料庫平行測試（即日起 ～ 6 月底）

我們會在 6 月底前完成資料庫的搬移。在這段期間，新舊環境會並行運作，需要請主要使用者協助做平行測試 — 也就是在新環境上跑日常作業，確認結果和舊環境一致。

每個資料庫的主要使用者我們都已經掌握，會直接聯繫同仁，請主管知悉並協助協調工作優先順序就可以。

## 第二波 — 官網連結測試 & 上線（7 月底前）

網站預計 7 月底上線。上線前，會請各部門小編協助測試官網導向 TKMS 的超連結，工作量不大。

## 第三波 — API 功能轉換測試（預計今年內）

API 功能的完整轉換預計今年內完成，到時會再請有使用 API 串接的部門同仁協助測試。詳細時程我們會另外通知。

## 關於上線後的支援

【講者提示】 這段是給主管「安心感」的關鍵。語氣要從容、有信心。

這次測試不是丟一份文件給同仁自己摸索。

- 測試協助：每一個資料庫、每一個功能，都有對應的 IT 窗口會手把手陪同仁完成測試，搭配操作說明文件作為輔助。同仁不會孤軍奮戰，我們會一起把這件事做完。

- 備援機制：Migration 過程中，舊環境會保留一段時間作為備援。如果新環境出現預期外的狀況，我們有 Rollback 機制可以快速切回，請主管和同仁放心，這部分風險 IT 團隊已經規劃好應對方式。

- 問題回報窗口：測試期間如果同仁發現任何異常，可以透過 [Email / Teams / 群組] 回報給 IT 團隊，我們會儘快回覆處理。

## 最後 — 感謝與請求

【講者提示】 眼神掃過會議室，給予公開肯定。語氣真誠。

這次計畫從規劃到現在，過程中已經有許多同仁默默協助 — 包含 TKMS 內容的搬遷、各部門小編的內容維護、以及配合我們做前期需求訪談的同仁。在這邊，也請各位主管代為轉達 IT 團隊的感謝。

接下來這幾個月，還會繼續麻煩大家。也謝謝各位主管的支持，讓我們能順利推進這項計畫。

我們會在會後寄一份書面摘要給各位主管，包含完整時程表、各波次測試窗口、以及聯絡窗口。過程中如果有任何疑問，歡迎隨時跟 IT 團隊反應。

謝謝大家。

# 附錄 ｜ 上台前提醒清單

## 簡報前一天

- 檢查所有 N、N 年、XX 筆等實際數字是否已填入投影片

- 第 2 頁 Agenda 的「我」改成自己的名字

- 第 7 頁的問題回報窗口填上實際 Email / Teams 群組

- 唸過開頭和結尾各一次，確認時間在 5 分鐘 + 2 分鐘內

- 準備好會後要寄出的書面摘要（時程表、聯絡窗口）

## 講解節奏

- P3「為什麼做 Migration」— 約 60 秒，不要急著翻過去

- P5「各部門節奏」— 約 60 秒，這頁是重點，慢慢講

- P6「感謝小編」那句話 — 眼神掃過會議室

- P7 三波時程 — 每一波約 20 秒，清楚交代

- P7「Rollback 機制」— 語氣從容、有信心，給主管安全感

## 不要做的事

- 不要恐嚇式描述風險（已經改成正向「從容規劃」）

- 不要自稱「我們小 IT」— 直接用「IT 團隊」

- 不要在結尾要求主管「指派人員」— IT 會主動聯繫

- 不要說「以上是 IT 的計畫」— 改成「以上是這次計畫」，避免把責任切割